Reviderad tidsplan
-Information till dig som bor i HSB Brf Fredhäll

Nu startar underhållsprojektet där samtliga äldre radiatorer i föreningens fastigheter ska bytas ut.

Arbetet kommer att utföras av Rörobjekt som totalentreprenör.

Projektet som kommer att startas under mars 2026 och pågå till och med sommaren 2027.

Vad innebär det för dig?

Innan arbetet påbörjas i din lägenhet kommer en representant från Rörobjekt att besöka dig för att kontrollera och mäta de befintliga radiatorerna. Detta görs för att rätt radiatorer ska kunna beställas.

Utbytesarbetet i din lägenhet och hos dina grannar beräknas ta 2 veckor per trapphus.

Du kommer att få mer information om tidplan och när arbetet startar i just ditt trapphus.

Inför arbeten i Er lägenhet aviseras i god tid innan arbetena startar.

Prelimär tidsplan:

- Frödingsväg 1-9, Rålambsvägen 54   maj- aug 2026

- Ernst Ahlgrens väg 2-10, Rålambsvägen 52 aug-nov 2026

- Ernst Ahlgrens väg 3-7, Rålambsvägen 50, Adlerbethsgatan 17 nov 2026-mars 2027

- Vitalisvägen 4-6, Adlerbethsgatan 15, Rålambsvägen 46,48 mars-april 2027

- Vitalisvägen 3–13 maj-juni 2027

Kontakt:

Har du frågor om projektet är du välkommen att vardagar mellan kl 7.00-16.30 höra av dig till någon utav nedan kontaktpersoner för projektet.

Föreningens projektansvariga konsulter:	Ansvarig projektledare Rörobjekt:
Henrik Tottras			Marcus Hellström
henrik.tottras@vovkonsult.se		marcus@rorobjekt.se
076-871 90 59			08-684 447 11

Donald Tottras			Ansvarig Försyner Rörobjekt

donald@tottras.com			Johan Lund

073-3346583	johan.l@rorobjekt.se
08-684 447 14

Vi ser framemot ett gott samarbete!

/Rörobjekt